- Российская федерация Псковская область

- Администрация Палкинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2017 г.        596

от ____________ № _________

п. Палкино

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика  Палкинского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением  администрации района №336 от 19.06.2015 г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ» и  Устава муниципального образования «Палкинский район», Администрация Палкинского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Льновод» и разместить на официальном сайте Палкинского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Палкинского района.

Глава  Палкинского района							Е.Е. Седов

Утверждена

Постановлением Администрации

Палкинского района

от  12.12.2017 г.  N 596

Муниципальная программа МО «Палкинский район»

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН»

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения «Палкино», ООО «Наш дом», МУП «Палкинская ПМК». |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Население Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Палкинский район» 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Палкинский район». 3.Принятие Правил благоустройства территории МО «Палкинского район», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2.Доля благоустроенных общественных территорий МО «Палкинский район» от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - 1.Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район». - 2.Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс.руб.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 год |
|  | федеральный бюджет | 6239,0 | 1247,8 | 1247,8 | 1247,8 | 1247,8 | 1247,8 |
|  | областной бюджет | 402,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  | бюджет МО | 67,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 6708,5 | 1341,7 | 1341,7 | 1341,7 | 1341,7 | 1341,7 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий МО «Палкинский район» 2.Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» 3.Утверждение правил благоустройства территории городского поселения «Палкино» (с учетом общественных обсуждений) |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

На территории МО «Палкинский район» более 175 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Палкинскому району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридомовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов городского поселения ливневая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях,  разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и придомовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество дворовых территорий МКД, ед. | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  |  |
| Общая площадь дворовых территорий МКД, кв. м | 10800 | 10800 |  | 10800 |  |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  | 10800 |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД, кв. м | 1200 | 2600 |  | 4900 |  |  | 6400 |  | 9000 |  | 9800 |  | 10800 |  |  |

2.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий	 муниципального образования.

Внешний облик городского поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ городского поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства дворовых  территорий многоквартирных домов, благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения МО «Палкинский район».

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район»

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальные территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество общественных территорий, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Общая площадь общественных территорий , кв. м. | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м | 4136 | 16000 | 27000 | 38000 | 54000 | 70000 |

2.3 Действующие Правила благоустройства территории городского поселения «Палкино»  утверждены решением Собранием депутатов городского поселения «Палкино» от 28.06.2012 г.. во время реализации мероприятий Программы, будут внесены  изменения в Правила благоустройства территории городского поселения «Палкино», после чего они будут отвечать современным требованиям формирования современной городской среды.

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий МО «Палкинский район»;

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Палкинский район»;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Палкинский район»;

в) принятие Правил благоустройства территории ГП «Палкино», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий МО «Палкинский район» | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 64 | 73 | 77 | 91 | 100 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Палкинский район» | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 |
| 2. |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования МО «Палкинский район» | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Задача 3. Принятие Правил благоустройства территории ГП «Палкино», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Утверждение правил благоустройства территории ГП «Палкино» (с учетом общественных обсуждений) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей поселка и повысить привлекательность поселка.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 2-3 ед. в год, в результате  программы количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городскому поселению составит 100 %.

б) благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» количестве 2-3 ед. в год, в результате  программы количество благоустроенных общественных территорий в целом по городскому поселению составит 100 %.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением  стилевого оформления и нормативной стоимости отдельных видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома  и визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5,6 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий,  (приложение 1 к программе),

-порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении минимального и дополнительного  перечней работ по благоустройству дворовых территорий т (приложение 2 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы (приложение 3 к программе).

Раздел 4. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район»

4.1.1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения «Палкино», ООО «Наш дом», МУП «Палкинская ПМК». |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Население Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Палкинский район» 2.Принятие Правил благоустройства территории МО «Палкинского район», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс.руб.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 год |
|  | федеральный бюджет | 4159,0 | 831,8 | 831,8 | 831,8 | 831,8 | 831,8 |
|  | областной бюджет | 268,5 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
|  | бюджет МО | 44,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 4472,0 | 894,4 | 894,4 | 894,4 | 894,4 | 894,4 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий МО «Палкинский район» 2.Утверждение правил благоустройства территории городского поселения «Палкино» (с учетом общественных обсуждений) |  |  |  |  |  |  |

4.1.2. Целевые показатели подпрограммы:

а) благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район» количестве 2-3 ед. в год, в результате  подпрограммы количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городскому поселению составит 100 %.

4.1.3. Перечень и краткое описание основных мероприятий, ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы.

В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Предложения принимаются в Администрации Палкинского района в период с 01 по 30 апреля (включительно) в  рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: п. Палкино, ул. Островская д.25 кабинет Отдела по экономике и имущественным отношениям.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия. Участие в Программе собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству  проходит в соответствии с Приложением № 2 к Программе.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведены в Приложение 1 к Муниципальной программе.

4.2. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район»"

4.2.1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения «Палкино», ООО «Наш дом», МУП «Палкинская ПМК». |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Население Палкинского района |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Палкинский район». 2.Принятие Правил благоустройства территории МО «Палкинского район», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | Доля благоустроенных общественных территорий МО «Палкинский район» от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс.руб.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 год |
|  | федеральный бюджет | 2080,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
|  | областной бюджет | 134,0 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
|  | бюджет МО | 22,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 2236,5 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» 2.Утверждение правил благоустройства территории городского поселения «Палкино» (с учетом общественных обсуждений) |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. Целевые показатели подпрограммы:

благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район» количестве 2-3 ед. в год, в результате  программы количество благоустроенных общественных территорий в целом по городскому поселению составит 100 %.

4.2.3. Перечень и краткое описание основных мероприятий, ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы.

В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В подпрограмму подлежат включению общественные территории исходя из предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Предложения принимаются в Администрации Палкинского района в период с 01 по 30 апреля (включительно) в  рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: п. Палкино, ул. Островская д.25 кабинет Отдела по экономике и имущественным отношениям.

Общественные территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из предложений заинтересованных лиц.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий приведены в Приложение 1 к Муниципальной программе.

Раздел 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Палкинского района.

5.2. Исполнителем Муниципальной программы является Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района, Администрация городского поселения «Палкино», ООО «Наш дом», МУП «Палкинская ПМК», собственники помещений  в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

5.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;

г) предоставляет по запросу контролирующих органов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;

д) запрашивает у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

е) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

ж) формирует годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

5.4. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

в) представляют в срок до 31 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

г) принимают участие в оформлении актов выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами  в пределах своей компетенции;

5.5. Реализацию программы  осуществляется с учетом  норм и требований  Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий

I. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов

Обеспечение освещения дворовых территорий

Установка скамеек, урн

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Оборудование детских площадок

Оборудование спортивных площадок

Оборудование автомобильных парковок

Озеленение территорий

Оборудование контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов

Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

Установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов

Установка ограждений вдоль дворовых проездов

Установка декоративных малых архитектурных форм

Установка беседок

Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

Установка скамеек

Установка мусорных урн

Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей)

Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки)

Установка, ремонт и реконструкция ограждений

Установка автобусных остановок

Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов)

Установка указателей с указанием названий улиц

Установка щитов для размещения рекламы и объявлений

Установка декоративных малых архитектурных форм

Иные виды работ по благоустройству общественных территорий

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

Участие в Программе собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Государственной программой Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды на территории МО «Палкинский район»  на 2018-2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории МО «Палкинский район» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта может обеспечиваться Администрацией городского поселения «Палкино», управляющими компаниями, МУП «Палкинская ПМК», другими лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественной территории, прошедших  отбор,  исходя из предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом действующих Правил землепользования и застройки городского поселения «Палкино».

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории  с представителями заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представители заинтересованных лиц обязаны рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию района  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация района  передает дизайн-проект с замечаниями представителей заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителей заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов благоустройства общественных и дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды на территории МО «Палкинский район»  на 2018-2022 годы»

| Количество неблагоустроенных дворовых территорий | В том числе: | Год планируемого благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 11 | п. Палкино, ул. Псковская д.6 и д.8 | 2018 |
|  | п. Палкино, ул. Изборская д.12, д.14,д.16,д.18 | 2018 |
|  | п. Палкино, ул.Строителей д.3, д.5 | 2018 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.1/2, Псковская д.4 | 2019 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.7 , ул. Рабочая д.3 | 2019 |
|  | п. Палкино, ул.Юбилейная д.4, д.6, д.8, д.10 | 2020 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.11, д.13,д.15, д.17 | 2021 |
|  | п. Палкино, ул.Псковская д.11, д.13 | 2021 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.8, д.10,д.12 | 2021 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.15а, ул. Рабочая д.4 | 2022 |
|  | п. Палкино, ул.Островская д.6 | 2022 |
| Количество неблагоустроенных общественных территорий |  |  |
| 9 | Сквер на пересечении п. Палкино, ул.Псковская и Островская | 2018 |
|  | Центральная площадь п. Палкино | 2018 |
|  | Парк около Дома культуры п. Палкино | 2019 |
|  | Пешеходная зона и аллея п. Палкино, ул.Островская | 2020 |
|  | Пешеходная зона и аллея п. Палкино, ул.Псковская, ул. Изборская | 2020 |
|  | Сквер городской около администрации района | 2020 |
|  | Сквер п. Палкино, ул.Островская д.6 | 2021 |
|  | Сквер п. Палкино, ул.Набережная (лодочная станция) | 2021 |
|  | Зона отдыха для молодежи на озере Смолинское п. Палкино, на ул. Комарова | 2022 |

Приложение 5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2018-2022 годы» Стилевое оформление и нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории № п/п; Наименование вида работ; Ед. измерения; Стоимость с НДС, руб.. 1; Ремонт, восстановление дворовых проездов; 1м2; 4 427,36. 2; Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.); 1м2; 2 633,76. 3; Обеспечение наружного освещения путем размещения на фасад; 1шт.; 15 791,0. 4; Установка урн; 1 шт.; 2 756,67. 5; Установка скамеек; 1 шт.; 5 833,33. 6; Оборудование парковок; 1м2; 3 496,34. 7; Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамках программных мероприятий-восстановление/создание газонов); 1м2; 639,56. 8; Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность»); 1шт.; 137 113,64. Единичные расценки

на оборудование детских спортивно-игровых площадок

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта | 100 м3 | 1201,2 |
| 2 | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта | 100 м3 | 2184 |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2 | 100 м3 | 100 м3 | 463,5 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 100 км 1 класса груза | 1 т | 1 т | 11,42 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 100 м3 | 58585,02 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 | 2281,99 |
| 7 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | 1 м3 | 1 м3 | 70,6 |
| 8 | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. | 1 шт. | 161 938,33 |
| 9 | Карусель | 1 шт. | 1 шт. | 29 163,33 |
| 10 | Качалка-балансир c художественной росписью | 1 шт. | 1 шт. | 15 886,67 |
| 11 | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами c художественной росписью | 1 шт. | 1 шт. | 27 350,00 |
| 12 | Качалка на пружинах | 1 шт. | 1 шт. | 23 230,00 |
| 13 | Песочный дворик | 1 шт. | 1 шт. | 18 753,33 |
| 14 | Панно-головоломка | 1 шт. | 1 шт. | 18 283,33 |
| 15 | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. | 1 шт. | 108 840,00 |
| 16 | Скамейка на цельно отлитом железобетонном основании | 1 шт. | 1 шт. | 5 833,33 |
| 17 | Железобетонная урна с металлической вставкой | 1 шт. | 1 шт. | 2 756,67 |
| 18 | Ограждение металлическое | 1 м | 1 м | 1 265,00 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Палкинский

район» на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

1)Урна 1

;

2)Урна 2

3)Скамейка1 1

4)Скамейка 2