- Российская Федерация Псковская область

- Администрация Палкинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от ____________ № _________

рп. Палкино

О внесении изменений  в постановление

Администрации Палкинского района от  26.12.2018 г.

№ 599 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры и благоустройства муниципального

образования «Палкинский район» Псковской области

на 2021-2027 годы»

Администрация Палкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации района от 26.12.2018 г. № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы» следующие изменения:

  - В паспорте муниципальной программы Палкинского района Псковской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы» «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (руб.) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 13535187,15 | 10505368.88 | 151515,15 | 717795,15 | 1508097,97 | 652410,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 11076369,79 | 1163340.0 | 2554747,09 | 921000,0 | 3558192,70 | 2111090,0 | 409000,0 | 3590000,0 |
|  | местный бюджет | 43237085,97 | 4259500.0 | 8159993,11 | 10753846,86 | 7487031,0 | 7232715,0 | 2675000,0 | 2669000,0 |
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | иные источники | 155000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000,0 | 0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 68003642,91 | 15928208.88 | 10866255,35 | 12392642,01 | 12553321,67 | 10151215,0 | 3084000,0 | 3028000,0 |

  - Второй абзац Раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2027 годы  составит 68003,6 тыс.рублей, в том числе:

на 2021 год – 15928,21 тыс.рублей;

на 2022 год – 10866,26 тыс.рублей;

на 2023 год – 12392,64 тыс.рублей;

на 2024 год – 12553,32 тыс.рублей;

на 2025 год – 10151,21 тыс.рублей;

на 2026 год — 3084,0 тыс.рублей;

на 2027 год — 3028,0 тыс.руб.

- 1.3. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» муниципальной программы Палкинского района Псковской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы» «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (руб.) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 12555966,85 | 10505368,88 | 0,0 | 566280,0 | 1308097,97 | 176220,0 | 00,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5264792,50 | 143340,0 | 0,0 | 500000,0 | 3074172,5 | 1547280,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 37766618,44 | 3159500,0 | 7658462,65 | 10287276,40 | 6723990,39 | 4713389,0 | 2612000,0 | 2612000,00 |
|  | иные источники | 120000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000,0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 55707377,79 | 13808208,88 | 7658462,65 | 11353556,40 | 11106260,86 | 6556889,0 | 2612000,0 | 2612000,00 |

- 1.4. Второй абзац Раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2027 годы  составит 55707,4 тыс.рублей рублей, в том числе:

на 2021 год – 13808,2 тыс.рублей;

на 2022 год – 7658,4 тыс.рублей;

на 2023 год – 11353,6 тыс.рублей;

на 2024 год – 11106,3 тыс.рублей;

на 2025 год – 65568,9 тыс.рублей;

на 2026 год - 2612,0 тыс.рублей;

на 2027 год — 2612,0 тыс.руб..

- 1.5. В паспорте подпрограммы «Благоустройство муниципального образования» муниципальной программы Палкинского района Псковской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы»

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 979220,32 | 0,0 | 151515,15 | 151515,15 | 200000,0 | 476190,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (утверждено) | 5811577,29 | 1020000,0 | 2554747,09 | 421000,0 | 484020,20 | 563 810,0 | 4090000,0 | 359000,0 |
|  | местный бюджет (по согласованию) | 5470467,53 | 1100000,0 | 501530,46 | 466570,46 | 763040,61 | 2519326,0 | 63000,0 | 57000,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | иные источники | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0 |
|  | всего по источникам | 12296265,12 | 2120000,0 | 3207792,7 | 1039085,61 | 1447060,81 | 3594326,0 | 472000,0 | 416000,0 |

- 1.6. Второй абзац Раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Благоустройство муниципального образования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2027 годы составит 12296,3 тыс.рублей рублей, в том числе:

на 2021 год – 2120,0 тыс.рублей;

на 2022 год – 3207,8 тыс.рублей;

на 2023 год – 1039,1 тыс.рублей;

на 2024 год – 1447,1 тыс.рублей;

на 2025 год – 3594,3 тыс.рублей;

на 2026 год — 472,0 тыс.руб.

на 2027 год — 416,0 тыс.руб.

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования муниципальной программы изложить в новой редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы

|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы на 01.01.2021 - 31.12.2027 гг. |

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы» | всего, в том числе: |  | 4 259 500.00 | 8 159 993.11 | 10 753 846.86 | 7 487 031.00 | 7 232 715.00 | 2 675 000.00 | 2 669 000.00 | 43 237 085.97 |
|  |  | Администрация Палкинского района |  | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 2 642 220.32 | 7 458 462.65 | 10 081 556.40 | 6 710 422.94 | 5 777 326.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 37 893 988.31 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 517 279.68 | 701 530.46 | 672 290.46 | 776 608.06 | 1 455 389.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 4 243 097.66 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;» | всего, в том числе: |  | 3 159 500.00 | 7 658 462.65 | 10 287 276.40 | 6 723 990.39 | 4 713 389.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 37 766 618.44 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 2 642 220.32 | 7 458 462.65 | 10 081 556.40 | 6 710 422.94 | 4 712 000.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 36 828 662.31 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 517 279.68 | 200 000.00 | 205 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 937 956.13 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | всего, в том числе: |  | 2 600 000.00 | 6 253 750.00 | 9 231 408.21 | 5 389 080.68 | 3 378 389.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 30 406 627.89 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 2 082 720.32 | 6 053 750.00 | 9 025 688.21 | 5 375 513.23 | 3 377 000.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 29 468 671.76 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 517 279.68 | 200 000.00 | 205 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 937 956.13 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Возмещение убытков организациям, услуги бани населению» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжижженных углеводородных газов» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 377.50 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 200 000.00 | 270 000.00 | 300 824.77 | 222 542.79 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 197 367.56 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 1 190 000.00 | 539 500.00 | 2 439 307.04 | 594 740.29 | 296 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 059 547.33 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления на поддержку местных инициатив » | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 200 556.40 | 129 600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330 156.99 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ» | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 5 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 20 676.45 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Расходы по капитальному ремонту зданий котельных, находящихся на территории района в рамках основного мероприятия» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 3 500 000.00 | 3 465 000.00 | 983 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 948 000.00 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Расходы, предоставляемые из бюджета поселений на улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности по заключенным соглашениям » | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию инициативных проектов в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 050.51 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 623 050.51 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 692 720.32 | 1 744 250.00 | 1 920 000.00 | 3 407 201.55 | 1 528 734.74 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 12 846 906.61 |
| 1.1.13 | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения» | Финансовое управление Палкинского района |  | 517 279.68 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917 279.68 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: |  | 559 500.00 | 1 404 712.65 | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 559 500.00 | 1 404 712.65 | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Расходы на оплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт жилого фонда» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 559 500.00 | 668 000.00 | 726 000.00 | 737 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 5 195 500.00 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Расходы на создание независимой системы отопления и горячего водоснабжения» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 90 000.00 | 19 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 868.19 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 646 712.65 | 310 000.00 | 597 909.71 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 054 622.36 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Национальный поект "Жилье и городская среда"» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжижженных углеводородных газов» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Софинансирование расходов на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования;» | всего, в том числе: |  | 1 100 000.00 | 501 530.46 | 466 570.46 | 763 040.61 | 2 519 326.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 5 470 467.53 |
|  |  | Администрация Палкинского района |  | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 501 530.46 | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 3 305 141.53 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | всего, в том числе: |  | 1 100 000.00 | 501 530.46 | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 4 405 141.53 |
|  |  | Администрация Палкинского района |  | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 501 530.46 | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 3 305 141.53 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Благоустройство воинских захоронений, памятников» | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 1 530.46 | 1 530.46 | 102 040.61 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 305 101.53 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на озеленение и благоустройство территорий» | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 65 400.00 | 32 200.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 11 400.00 | 132 400.00 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированнного размещения отходов в муниципальном образовании » | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 261 600.00 | 128 800.00 | 43 200.00 | 50 400.00 | 45 600.00 | 529 600.00 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по благоустройству и оснащению детских площадок» | Администрация Палкинского района |  | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
| 3.1.5 | Мероприятие «Мероприятия по благоустройству и оснащению детских площадок» | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
| 3.1.6 | Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета муниципального района на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества » | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 |
| 3.1.7 | Мероприятие «Предоставление субсидии сельским поселениям из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив » | Финансовое управление Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорныз животных (собак) без владельцев на территории Палкинского района» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территори» | всего, в том числе: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 |
| 3.4.1 | Мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий (благоустройство)» | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 |

3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции:

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(2021 - 2027) Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы

|  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы» | всего, в том числе: | всего: | 15 928 208.88 | 10 866 255.35 |  | 12 392 642.01 | 12 553 321.67 | 10 151 215.00 | 3 084 000.00 | 3 028 000.00 | 68 003 642.91 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 151 515.15 |  | 717 795.15 | 1 508 097.97 | 652 410.00 | 0.00 | 0.00 | 13 535 187.15 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 163 340.00 | 2 554 747.09 |  | 921 000.00 | 3 558 192.70 | 2 111 090.00 | 409 000.00 | 359 000.00 | 11 076 369.79 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 259 500.00 | 8 159 993.11 |  | 10 753 846.86 | 7 487 031.00 | 7 232 715.00 | 2 675 000.00 | 2 669 000.00 | 43 237 085.97 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 155 000.00 | 0.00 | 0.00 | 155 000.00 |
|  |  | Администрация Палкинского района | всего: | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 1 471 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 13 290 929.20 | 9 933 209.74 |  | 10 819 556.40 | 10 097 595.44 | 8 244 826.00 | 2 898 000.00 | 2 898 000.00 | 58 182 116.78 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 476 190.00 | 0.00 | 0.00 | 10 981 558.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 2 474 747.09 |  | 738 000.00 | 3 387 172.50 | 1 836 310.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 9 151 569.59 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 642 220.32 | 7 458 462.65 |  | 10 081 556.40 | 6 710 422.94 | 5 777 326.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 37 893 988.31 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 155 000.00 | 0.00 | 0.00 | 155 000.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 1 537 279.68 | 933 045.61 |  | 1 490 085.61 | 2 386 726.23 | 1 833 389.00 | 113 000.00 | 57 000.00 | 8 350 526.13 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 717 795.15 | 1 508 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 553 628.27 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 020 000.00 | 80 000.00 |  | 100 000.00 | 102 020.20 | 201 780.00 | 50 000.00 | 0.00 | 1 553 800.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 517 279.68 | 701 530.46 |  | 672 290.46 | 776 608.06 | 1 455 389.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 4 243 097.66 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;» | всего, в том числе: | всего: | 13 808 208.88 | 7 658 462.65 |  | 11 353 556.40 | 11 106 260.86 | 6 556 889.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 55 707 377.79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 12 555 966.85 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 3 074 172.50 | 1 547 280.00 | 0.00 | 0.00 | 5 264 792.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 159 500.00 | 7 658 462.65 |  | 10 287 276.40 | 6 723 990.39 | 4 713 389.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 37 766 618.44 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 13 290 929.20 | 7 458 462.65 |  | 10 581 556.40 | 9 784 595.44 | 6 377 500.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 52 717 043.69 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 505 368.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 3 074 172.50 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 263 012.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 642 220.32 | 7 458 462.65 |  | 10 081 556.40 | 6 710 422.94 | 4 712 000.00 | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | 36 828 662.31 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 772 000.00 | 1 321 665.42 | 179 389.00 | 0.00 | 0.00 | 2 990 334.10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050 597.97 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 205 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 937 956.13 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | всего, в том числе: | всего: | 2 600 000.00 | 6 253 750.00 |  | 10 297 688.21 | 9 771 351.15 | 5 221 889.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 37 698 678.36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050 597.97 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 3 074 172.50 | 1 547 280.00 | 0.00 | 0.00 | 5 121 452.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 600 000.00 | 6 253 750.00 |  | 9 231 408.21 | 5 389 080.68 | 3 378 389.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 30 406 627.89 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 2 082 720.32 | 6 053 750.00 |  | 9 525 688.21 | 8 449 685.73 | 5 042 500.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 34 708 344.26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 3 074 172.50 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 119 672.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 082 720.32 | 6 053 750.00 |  | 9 025 688.21 | 5 375 513.23 | 3 377 000.00 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 29 468 671.76 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 772 000.00 | 1 321 665.42 | 179 389.00 | 0.00 | 0.00 | 2 990 334.10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050 597.97 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 205 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 937 956.13 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 307 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 550.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 292 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292 172.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 15 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 377.50 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 307 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 550.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 292 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292 172.50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 15 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 377.50 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации» | всего, в том числе: | всего: | 200 000.00 | 270 000.00 |  | 300 824.77 | 222 542.79 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 197 367.56 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 270 000.00 |  | 300 824.77 | 222 542.79 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 197 367.56 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 200 000.00 | 270 000.00 |  | 300 824.77 | 222 542.79 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 197 367.56 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 200 000.00 | 270 000.00 |  | 300 824.77 | 222 542.79 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 197 367.56 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества» | всего, в том числе: | всего: | 1 190 000.00 | 539 500.00 |  | 2 439 307.04 | 594 740.29 | 296 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 059 547.33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 190 000.00 | 539 500.00 |  | 2 439 307.04 | 594 740.29 | 296 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 059 547.33 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 1 190 000.00 | 539 500.00 |  | 2 439 307.04 | 594 740.29 | 296 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 059 547.33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 190 000.00 | 539 500.00 |  | 2 439 307.04 | 594 740.29 | 296 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 059 547.33 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления на поддержку местных инициатив » | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 700 556.40 | 629 600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 330 156.99 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 200 556.40 | 129 600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330 156.99 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 700 556.40 | 629 600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 330 156.99 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 200 556.40 | 129 600.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330 156.99 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Расходы местного бюджета на реализацию инициативных проектов в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования"» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 545 500.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 572 000.00 | 1 321 665.42 | 179 389.00 | 0.00 | 0.00 | 2 073 054.42 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050 597.97 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 5 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 20 676.45 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 572 000.00 | 1 321 665.42 | 179 389.00 | 0.00 | 0.00 | 2 073 054.42 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 566 280.00 | 1 308 097.97 | 176 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050 597.97 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 5 720.00 | 13 567.45 | 1 389.00 | 0.00 | 0.00 | 20 676.45 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Расходы по капитальному ремонту зданий котельных, находящихся на территории района в рамках основного мероприятия» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 3 500 000.00 |  | 3 465 000.00 | 983 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 948 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 3 500 000.00 |  | 3 465 000.00 | 983 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 948 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 3 500 000.00 |  | 3 465 000.00 | 983 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 948 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 3 500 000.00 |  | 3 465 000.00 | 983 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 948 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Расходы юридических лиц (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности), индивидуальных предпринимателей и физических лиц в целях реализации инициативного проекта в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования"» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Расходы, предоставляемые из бюджета поселений на улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности по заключенным соглашениям » | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию инициативных проектов в рамках основного мероприятия "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 | 0.00 | 0.00 | 748 265.26 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 2 305 050.51 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 905 050.51 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 2 282 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 282 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 23 050.51 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 623 050.51 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 2 305 050.51 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 905 050.51 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 2 282 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 282 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 23 050.51 | 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 623 050.51 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения» | всего, в том числе: | всего: | 1 210 000.00 | 1 944 250.00 |  | 2 120 000.00 | 3 407 201.55 | 1 528 734.74 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 13 764 186.29 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 210 000.00 | 1 944 250.00 |  | 2 120 000.00 | 3 407 201.55 | 1 528 734.74 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 13 764 186.29 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 692 720.32 | 1 744 250.00 |  | 1 920 000.00 | 3 407 201.55 | 1 528 734.74 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 12 846 906.61 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 692 720.32 | 1 744 250.00 |  | 1 920 000.00 | 3 407 201.55 | 1 528 734.74 | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | 12 846 906.61 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917 279.68 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 517 279.68 | 200 000.00 |  | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917 279.68 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | всего: | 559 500.00 | 1 404 712.65 |  | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 559 500.00 | 1 404 712.65 |  | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 559 500.00 | 1 404 712.65 |  | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 559 500.00 | 1 404 712.65 |  | 1 055 868.19 | 1 334 909.71 | 1 335 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 7 359 990.55 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Расходы на оплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт жилого фонда» | всего, в том числе: | всего: | 559 500.00 | 668 000.00 |  | 726 000.00 | 737 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 5 195 500.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 559 500.00 | 668 000.00 |  | 726 000.00 | 737 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 5 195 500.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 559 500.00 | 668 000.00 |  | 726 000.00 | 737 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 5 195 500.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 559 500.00 | 668 000.00 |  | 726 000.00 | 737 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 835 000.00 | 5 195 500.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Расходы на создание независимой системы отопления и горячего водоснабжения» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 90 000.00 |  | 19 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 868.19 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 90 000.00 |  | 19 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 868.19 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 90 000.00 |  | 19 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 868.19 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 90 000.00 |  | 19 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 868.19 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 646 712.65 |  | 310 000.00 | 597 909.71 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 054 622.36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 646 712.65 |  | 310 000.00 | 597 909.71 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 054 622.36 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 646 712.65 |  | 310 000.00 | 597 909.71 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 054 622.36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 646 712.65 |  | 310 000.00 | 597 909.71 | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 054 622.36 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Национальный проект "Жилье и городская среда"» | всего, в том числе: | всего: | 10 648 708.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 648 708.88 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 505 368.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 340.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 10 648 708.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 648 708.88 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 505 368.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 340.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"» | всего, в том числе: | всего: | 10 648 708.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 648 708.88 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 505 368.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 340.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 10 648 708.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 648 708.88 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 10 505 368.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 505 368.88 |
|  |  |  | областной бюджет | 143 340.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 340.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования;» | всего, в том числе: | всего: | 2 120 000.00 | 3 207 792.70 |  | 1 039 085.61 | 1 447 060.81 | 3 594 326.00 | 472 000.00 | 416 000.00 | 12 296 265.12 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 476 190.00 | 0.00 | 0.00 | 979 220.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 020 000.00 | 2 554 747.09 |  | 421 000.00 | 484 020.20 | 563 810.00 | 409 000.00 | 359 000.00 | 5 811 577.29 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 501 530.46 |  | 466 570.46 | 763 040.61 | 2 519 326.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 5 470 467.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 |
|  |  | Администрация Палкинского района | всего: | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 1 471 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 2 474 747.09 |  | 238 000.00 | 313 000.00 | 1 867 326.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 5 465 073.09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 476 190.00 | 0.00 | 0.00 | 476 190.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 2 474 747.09 |  | 238 000.00 | 313 000.00 | 290 810.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 3 888 557.09 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065 326.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 1 020 000.00 | 733 045.61 |  | 718 085.61 | 1 065 060.81 | 1 654 000.00 | 113 000.00 | 57 000.00 | 5 360 192.03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 030.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 020 000.00 | 80 000.00 |  | 100 000.00 | 102 020.20 | 200 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 1 552 020.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 501 530.46 |  | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 3 305 141.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | всего, в том числе: | всего: | 2 120 000.00 | 733 045.61 |  | 801 085.61 | 1 134 060.81 | 1 727 000.00 | 186 000.00 | 130 000.00 | 6 831 192.03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 030.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 020 000.00 | 80 000.00 |  | 183 000.00 | 171 020.20 | 273 000.00 | 123 000.00 | 73 000.00 | 1 923 020.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 501 530.46 |  | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 4 405 141.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Администрация Палкинского района | всего: | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 1 471 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 1 020 000.00 | 733 045.61 |  | 718 085.61 | 1 065 060.81 | 1 654 000.00 | 113 000.00 | 57 000.00 | 5 360 192.03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 030.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 020 000.00 | 80 000.00 |  | 100 000.00 | 102 020.20 | 200 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 1 552 020.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 501 530.46 |  | 466 570.46 | 763 040.61 | 1 454 000.00 | 63 000.00 | 57 000.00 | 3 305 141.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Благоустройство воинских захоронений, памятников» | всего, в том числе: | всего: | 50 000.00 | 233 045.61 |  | 253 045.61 | 404 060.81 | 400 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 1 390 152.03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 030.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 50 000.00 | 80 000.00 |  | 100 000.00 | 102 020.20 | 200 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 582 020.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 1 530.46 |  | 1 530.46 | 102 040.61 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 305 101.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 50 000.00 | 233 045.61 |  | 253 045.61 | 404 060.81 | 400 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 1 390 152.03 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 151 515.15 |  | 151 515.15 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 030.30 |
|  |  |  | областной бюджет | 50 000.00 | 80 000.00 |  | 100 000.00 | 102 020.20 | 200 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 582 020.20 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 1 530.46 |  | 1 530.46 | 102 040.61 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 305 101.53 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на озеленение и благоустройство территорий» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 65 400.00 | 32 200.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 11 400.00 | 132 400.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 65 400.00 | 32 200.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 11 400.00 | 132 400.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 65 400.00 | 32 200.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 11 400.00 | 132 400.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 65 400.00 | 32 200.00 | 10 800.00 | 12 600.00 | 11 400.00 | 132 400.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированного размещения отходов в муниципальном образовании » | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 261 600.00 | 128 800.00 | 43 200.00 | 50 400.00 | 45 600.00 | 529 600.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 261 600.00 | 128 800.00 | 43 200.00 | 50 400.00 | 45 600.00 | 529 600.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 261 600.00 | 128 800.00 | 43 200.00 | 50 400.00 | 45 600.00 | 529 600.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 261 600.00 | 128 800.00 | 43 200.00 | 50 400.00 | 45 600.00 | 529 600.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по благоустройству и оснащению детских площадок» | всего, в том числе: | всего: | 1 100 000.00 | 500 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 500 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Администрация Палкинского района | всего: | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 100 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 500 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 500 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.5 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров» | всего, в том числе: | всего: | 120 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 120 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 120 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 120 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.6 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов» | всего, в том числе: | всего: | 600 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 600 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 600 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 600 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.7 | Мероприятие «Осуществление увековечивания памяти погибших при защите Отечества» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Администрация Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 83 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 371 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.8 | Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета муниципального района на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества » | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 38 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 38 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 38 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 38 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 040.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.9 | Мероприятие «Предоставление субсидии сельским поселениям из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив » | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 0.00 | 0.00 |  | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10 | Мероприятие «Расходы на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | всего, в том числе: | всего: | 250 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 250 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего: | 250 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 250 000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Софинансирование мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Мероприятие по рекультивации объектов размещения отходов"» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего: | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 2 366 000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 366 000.00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных (собак) без владельцев на территории Палкинского района» | всего, в том числе: | всего: | 0.00 | 108 747.09 |  | 238 000.00 | 313 000.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 1 517 747.09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0.00 | 108 747.09 |  | 238 000.00 | 313 000.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 286 000.00 | 1 517 747.09 |
|  |  |  | местный бюджет | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» https://palkino.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Палкинского района                                                                            О.С. Потапова